技术服务合同

中国中车风电混塔用混凝土配合比设计系统

合同编号：SC-P-2026-0604

签订日期：___2026_____ 年 _____06___ 月 ____04____ 日

第一条  合同双方

本合同由以下双方在平等自愿、协商一致的基础上签订：

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 甲方（委托方） | 姓 名：________________________ 身份证号：________________________ 联系电话：________________________ 电子邮箱：________________________ |
| 乙方（开发方） | 姓 名：_____刘军___________________ 身份证号：__341225199310257214_ 联系电话：___18895358744__ 电子邮箱：____847666418@qq.com__ |

第二条  项目概述

2.1  项目名称

中国中车风电混塔用混凝土配合比设计系统

2.2  项目定位

面向混凝土行业的配合比全流程数字化计算与试配调整工具，支持高性能混凝土（HPC）与超高性能混凝土（UHPC）的配合比设计与优化。

2.3  技术方案

采用前后端分离架构，前端基于 Vue 3 + Element Plus，后端基于 Python FastAPI + SQLite 数据库。支持 Windows / Linux 跨平台部署，提供 Web 版与桌面版（Electron）两种交付形态。

2.4  项目现状

本项目已完成核心功能开发，当前处于部署交付阶段。本合同约定范围为：现有功能的交付部署、免费维护期内的技术支持与 Bug 修复。

第三条  服务内容与交付清单

乙方按照以下功能清单完成系统的交付、部署服务：

| 序号 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统基础 | 用户认证与鉴权、角色权限控制、密码安全策略 |
| 2 | 首页仪表盘 | 统计卡片、快捷操作面板、最近项目/记录展示 |
| 3 | 项目管理 | 项目 CRUD、项目详情、关联配比记录管理、软删除回收站 |
| 4 | HPC 配比计算 | 水胶比、砂率选取、骨料用量、胶凝材料、水与外加剂 |
| 5 | UHPC 配比计算 | 水胶比、砂胶比与钢纤维、胶凝材料比例 |
| 6 | 试配调整 | HPC/UHPC 三阶段调整：工作性→强度回归→表观密度校正→实验室配合比 |
| 7 | 配合比记录 | 项目选择→记录浏览→HTML 配合比记录→浏览器打印/导出 PDF |
| 8 | 全部记录 | 名称/项目搜索、HPC/UHPC 筛选、历史记录载入 |
| 9 | 用户管理 | 管理员专属：用户 CRUD、密码重置 |
| 10 | 个人中心 | 个人资料修改、密码修改（原密码验证） |
| 11 | 回收站 | 软删除管理、类型筛选/搜索、项目-记录关联恢复、物理删除确认 |
| 12 | 系统部署 | Web 版（Nginx 部署）、桌面版安装包 |

第四条  交付物清单

| 序号 | 交付物名称 | 交付形式 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Web 版部署包（前端 dist + 后端可执行文件 + Nginx 配置） | 电子文件 | ____年____月____日 |
| 2 | 桌面版安装包（Windows / Linux） | 安装程序 | ____年____月____日 |
| 3 | 《软件操作说明书》 | 电子文件 | ____年____月____日 |
| 4 | 《功能验证清单》 | 电子文件 | ____年____月____日 |
| 5 | 源代码（如有约定交付） | 电子文件 | ____年____月____日 |

第五条  费用与付款方式

5.1  项目总费用

本项目总费用为人民币 ____七千____________ 元整（¥7000.0）。

费用包含：系统交付部署、操作手册编写、免费维护期内的技术支持与 Bug 修复。

费用不包含：服务器/域名/SSL 证书等第三方资源费用、超出本合同约定范围的定制开发。

5.2  付款计划

| 付款节点 | 付款比例 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 系统部署完成并通过验收后 5 个工作日内 | _100___% | _____7000.0__________ |

第六条  交付周期

6.1  本合同签订后，乙方应在 ___3____ 个工作日内完成系统部署、全部交付物的移交。

6.2  如因甲方原因（如未能及时提供服务器环境、未能及时安排验收等）导致交付延迟的，交付时间相应顺延。

6.3  如遇不可抗力（自然灾害、政策变化、重大疫情等），双方协商调整交付时间。

第七条  验收标准与方式

7.1  验收依据：本合同第三条所列功能清单及双方确认的《功能验证清单》。

7.2  验收流程：

● 甲方依据功能清单逐项进行验收测试；

● 如发现功能缺陷，乙方应在 _____3___ 个工作日内完成修复并提请复验。

7.3  验收合格后，双方确认，系统进入免费维护期。

第八条  维护与技术支持

8.1  免费维护期：自项目验收合格之日起 ____6____ 个月。

8.2  免费维护期内，乙方提供以下服务：

● 修复影响正常使用的程序 Bug（乙方在收到通知后 ____1____ 个工作日内响应）；

● 提供远程技术支持（电话/微信/远程桌面/邮件等）；

8.3  免费维护期后，双方可协商签订年度维护合同，年维护费建议不超过项目总费用的 15%。

8.4  以下情况不在免费维护范围内：

● 甲方或第三方自行修改源代码、数据库导致的故障；

● 超出原定功能范围的新需求开发；

● 因硬件故障、网络攻击、病毒等不可抗力导致的问题。

第九条  知识产权

9.1  本项目产生的全部源代码及文档的知识产权归属，双方约定如下：

甲方享有全部知识产权，乙方向甲方完整交付全部源代码；

9.2  无论知识产权如何归属，乙方均有权在个人作品集中展示本项目（不得泄露甲方商业秘密）。

9.3  乙方保证所使用的第三方库和工具均为开源或已获得合法授权，不侵犯第三方知识产权。

第十条  违约责任

11.1  任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的直接经济损失。

11.2  因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并协商后续处理方案。

第十二条  争议解决

12.1  本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决。

12.2  协商不成的，任何一方可向乙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条  其他约定

13.1  本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

13.2  本合同未尽事宜，由双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

13.3  本合同自双方签字之日起生效。

| 甲方（委托方） | 乙方（开发方） |
| --- | --- |
| 签字： 日期：________ 年 ________ 月 ________ 日 | 签字： 日期：________ 年 ________ 月 ________ 日 |